Réunion elèves du 31 mars
# Listes des objectifs et des choix
Objectifs de notre projet :
- faire un protoype ;
- propsoser une architecture ;
- mettre en place une intégration continue.
Tâches à effectuer d'ici vendredi :
- faire le backlog
- faire l'UML (use case, BD, controllers)
- lire Objets directive INSPIRE
- trouver les outils de travail :
  - Gestion documents : propulse
  - Gestion code : github
  - Techno web : php - mySQL (voir décision)
  - Framework web : symfony (voir décision)
# Analyse du besoin
## Fonctionnalités principales
Le site doit permettre de publier des informations concernet le réseau routier ou les conditions de circulations.
C'est un site collaboratif : lorsqu'une annonce est publiée, elle doit être confirmée pour être prise en compte.
Certains usagers auront un statut spécial et n'auront pas besoin de cette confirmation.
Le prototype que nous construisons ne doit pas encore gérer l'export des données saisies.
## Acteurs
Nous avons identifié trois acteurs :
- les particuliers : n'importe qu'elle personne inscrite peut publier de nouvelles informations sur le site ;
- les professionnels : ces autorités (entreprises, mairie, ...) peuvent aussi publier des informations. Elles n'ont pas besoin d'être validées ;
- l'admin : il s'occupe de la maintenance du site web.
## Informations à saisir
Nous avons déterminé deux types d'informations à saisir :
- des modifications définitives : le réseaux routier est modifié définitivement suite à des travaux ou des catastrophes naturelles.
- des perturbations temporaires : le réseaux routier est temporariement perturbé par un évènement (fête foraine, bouchon, accident, ...).
### Modifications définitives
Cela consiste à ajouter/modifier/supprimer un objet routier (au sens de la directive INSPIRE). L'usager précise une date de début.
La listye d'objets disponible est modifiable par l'administrateur (elle doit à terme contenir les objets spécifiés par la directive).
### Perturbations temporaires
Nous pensons qu'il faut orienter les perturbations sur la conséquence et non le problème (bien que celui-ci puisse être précisé).
Nous avons identifié les conséquences suivantes :
- blocage de la circulation
- réduction du nombre de voies
- réduction de la vitesse
- restriction de véhicule
- autre : à préciser par l'utilisateur.
Cette liste de conséquences est modifiable par l'administrateur.
# Décisions techniques
## PHP
Nous devons créer un site web permettant au utilisateurs de saisir des informations.
Il n'y a pas besoin de gérer des discutions instantanées (socket). Donc nous ne sommes pas obligé d'utiliser des technolgies comme Java J2E ou NodeJS.
Le PHP semble donc être bien adapté.
## Framework PHP
Pour faciliter le développement, nous allons utiliser un frameworck php orienté MVC. Nous avons hésité entre deux framework : Symfony et Laravel.
Symfony :
- Avantage : très utilisé en France (facilité de reprendre le code, facilité pour nous de trovuer des explications sur le fonctionnement) ;
- Avantage : développé par une équipe française (autant utilisé du made in France pour une application nationnale) ;
- Avantage : tutoriel à jour sur OpenclassRoom.
Laravel :
- Avantage : bien utilisé en général ;
- Inconvénient : le tutoriel francophone n'est pas à jour
Les deux framework sont organisés en MVC, permettent une gestion simplifiée des classes et des bases de données.
Nous choisissons donc Symfony.
## mySQL
Nous avons beaucoup hésité à utiliser une base NoSQL. Cependant, nous avons besoin de beaucoup de fiabilité (les logs de « qui publie quoi sur le site » doivent absolument être conservés). Il semble donc préférable d'utiliser une base mySQL.
## Propusle
Didier Richard conseillait wekan comme outil de gestion du projet. Cependant, du fait qu'il soit lourd à mettre en place, nous avons décidé de conserver Propulse. La feuille de route est peut-être limitée mais semble sufire pour ce projet.